|  |
| --- |
|  |
| **САЙТ КОМПАНИИ «КРЫЛАТЫЕ КАЧЕЛИ»** |
| Спринт №1 |
| тема |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | | | |
|  | |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

Solutions Architects

Красноярск 2025

## Задачи на текущий спринт

Список задач на спринт приведён в таблице 1.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Оценка** | **Задача** |
| 1 | 1 | Найти референсы с сайтов конкурентов. |
| 2 | 2 | Создать черновик дизайна в виде общих форм и расположений элементов. |
| 3 | 6 | Составить сущности в базе данныхать дизайн в чёрно-белой расцветке. |
| 4 | 1 | Создать палитру цветов на основе рекламных карточек компании. |
| 5 | 3 | Разработать дизайн в цвете палитры. |
| 6 | 1 | Согласовать с заказчиком. |
| Sum | 14 |  |

## Итоги текущего спринта

В рамках данного спринта была проведена работа по созданию дизайна сайта компании по проектированию и производству детских площадок:

* Были найдены референсы с сайта конкурентов.
* Был создать черновик дизайна на основе референсов и советов из книги Refactoring UI.
* Не получилось разработать весь дизайн сайта в срок. Были сделаны только административная панель, контакты и сертификаты. Главная почти сделана, а каталог ещё обсуждается.
* Была выбрана палитра.
* Начата работа над цветовым решением.
* Ожидается онлайн встреча с заказчиком.

Я нашёл несколько сайтов конкурентов и взял с них референсы (рисунок 1).




Рисунок 1 – референсы с сайта конкурентов.

Был создан дизайн-набросок в Figma (рисунок 2 и 3).




Рисунок 2 – набросок дизайна составленный на основе референсов.




Рисунок 3 – черновик дизайна каталога.

На основе пожеланий заказчика была составлена палитра цветов (рисунок 4).



Рисунок 4 – палитра цветов.

Первоначальный дизайн главной страницы (рисунок 5) и готовая админ-панель (рисунок 6).




Рисунок 5 – дизайн главной страницы в работе.




Рисунок 6 – готовая административная панель.

Готовые дизайны сертификатов (рисунок 7).




Рисунок 7 – готовые дизайны страниц сертификатов и контактов.

Рисунок 8 – диаграмма сгорания задач.

# Планы на следующий спринт

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Оценка** | **Задача** |
| 1 | 1 | Выполнить все правки заказчика |
| 2 | 3 | Сделать окончательный дизайн. |
| 3 | 1 | Согласовать с заказчиком окончательный дизайн. |
| 4 | 1 | Создать Djnago + vite проект. |
| 5 | 1 | Составить сущности в базе данных |
| 6 | 7 | Сверстать главную страницу сайта |
| Sum | 14 |  |