САЙТ КОМПАНИИ «КРЫЛАТЫЕ КАЧЕЛИ»

Спринт №3

тема

Solutions Architects

Красноярск 2025

Задачи на текущий спринт

Список задач на спринт приведён в таблице 1.

Таблица 1 – Планы на текущий спринт

| № | Оценка | Задача |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1 | Согласовать правки в UI/UX сайта |
| 2 | 2 | Внести правки в главную |
| 3 | 1 | Преобразовать визуальные ресурсы заказчика к дизайну сайта |
| 4 | 2 | Внести правки в каталог |
| 5 | 1 | Доработать макет в используя цветовую палитру |
| Sum | 7 |  |

Итоги текущего спринта

В рамках данного спринта была проведена работа по созданию дизайна сайта компании по проектированию и производству детских площадок:

были согласованы правки в дизайн сайта как в UI, так и в UX

были внесены правки в главную;

были внесены правки в каталог;

были преобразованы к белому фону картинки изделий в каталоге;

макет был перекрашен согласно палитре цветов.

После переговоров с заказчиком, были составлены правки к предыдущему дизайну, а именно:

было чётко обозначено, что целевая аудитория сайта не будет «скролить» сайт в поиске информации, следовательно, необходимо минимизировать высоту страниц до одной высоты монитора (1080 пикселей);

ввиду новых требований нужно уменьшить высоту футера, до 100 пикселей (рисунок 1);

нужно убрать приветствие с главной и убрать всё лишнее кроме каталога и карточек с качествами.

нужно добавить выбор цветового оформления для изделия (если оно имеется).

Рисунок 1 – Уменьшенный футер

Для реализации правок, необходимо получить материал по наполнению сайта. Для этого я запросил цифровой каталог изделий от заказчика (рисунок 1).

Рисунок 1 – фото одной из страниц каталога.

Эти рендеры изделий будут использованы. Каждое фото было преобразовано в формат файла .png.

На рисунке 2 показаны изменения по дизайну главной c использованием рендера одного из изделий с каталога.

Рисунок 2 – Изменённая главная страница

Были внесены изменения в каталог надкатегорий изделий (рисунок 3 ).

Рисунок 3 – Каталог надкатегорий изделий

Также был переделаны категории изделий (рисунок 4) и само (изделие 5).

Рисунок 4 – Каталог категорий

Рисунок 5 – Страница изделия

В дизайне были сделаны изменения по цветовой палитре. Корректировки получили все страницы. Были изменены главная (рисунок 6), каталог (рисунок 7), а так же сделана страница поиска, уже с учётом палитры (рисунок 8).

Рисунок 6 – Главная в цвете

Рисунок 7 – Каталог в цвете

Рисунок 8 – Новая страница поиска

Я составил диаграмму сгорания задач для этого спринта (рисунок 9).

Рисунок 9 – Диаграмма сгорания задач

Планы на следующий спринт

Я составил планы на следующий спринт в таблице 2.

Таблица 2 – Планы на следующий спринт

| № | Оценка | Задача |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1 | Использовать vite для создания фронтенда |
| 2 | 3 | Реализация фронтенда Каталога |
| 3 | 3 | Вёрстка главной страницы |
| 4 | 1 | Вёрстка контактов |
| 5 | 1 | Вёрстка сертификатов |
| Sum | 9 |  |